ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к краевой целевой программе
"Жилище" на 2011 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий краевой целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель и организации, привлекаемые к исполнению |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содействие в разработке документов территориального планирования |  |  |  |
| 1.1. | - Внесение изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 30 июля 2008 г. № 174-пр "О Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (групп муниципальных образований) Хабаровского края в целях софинансирования расходных обязательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований края" | первое полугодие 2011 г. | министерство строительства края |
| 1.2. | - Проведение конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий муниципальным образованиям (групп муниципальных образований) Хабаровского края в целях софинансирования расходных обязательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований края | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 1.3. | - Разработка и утверждение правового акта края о распределении субсидий муниципальным образованиям (групп муниципальных образований) Хабаровского края в целях софинансирования расходных обязательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований края | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 1.4. | - Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям (групп муниципальных образований) Хабаровского края в целях софинансирования расходных обязательств на разработку градостроительной документации муниципальных образований края | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 1.5. | - Проведение семинаров-совещаний с руководителями органов местного самоуправления и органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований края по вопросу "О территориальном планировании в Хабаровском крае" | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края |
| - 2. Содействие по обеспечению жилищного строительства земельными участками, в том числе под малоэтажное строительство и строительство жилья экономкласса |  |  |  |
| 2.1. | - Разработка и утверждение методических рекомендаций по установлению характеристик жилья экономкласса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств бюджета Хабаровского края | - первое полугодие 2011 г. | - министерство строительства края |
| 2.2. | - Разработка и подписание соглашений об электронном обмене информацией с участниками (организациями) формирования земельных участков | - первое полугодие 2012 г. | министерство строительства края; министерство имущественных отношений края |
| 2.3. | - Сбор сведений по земельным участкам, находящимся в федеральной собственности, планируемых для рассмотрения Правительственной комиссией Российской Федерации | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 2.4. | - Проведение аукциона по предоставлению земельного участка | 2011 – 2015 гг. | министерство имущественных отношений края |
| 2.5. | - Организация мероприятий по осуществлению процедур по обеспечению вовлечения в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Хабаровского края, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с Фондом содействия развитию жилищного строительства | 2011 – 2015 гг. | министерство имущественных отношений края; министерство строительства края |
| 3. Содействие в организации строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта коммунальных объектов |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и утверждение перечня мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов Хабаровского края | 2011 – 2015 гг. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 3.2. | Разработка и утверждение нормативного акта края "О распределении между бюджетами муниципальных образований края субсидий, предусмотренных в краевом бюджете на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных объектов" | второе полугодие 2011 г. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 4. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих стандарты строительства жилья экономкласса на территории Хабаровского края | 2011 г. | министерство строительства края |
| 4.2. | Проведение семинаров-совещаний с органами местного самоуправления по вопросу "Комплексная застройка поселений Хабаровского края" | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 4.3. | Оказание содействия администрациям муниципальных образований края в комплексном обеспечении территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края; министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 4.4. | Формирование контрольных показателей ввода жилья в муниципальных образованиях, их ежегодная корректировка | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края |
| 4.5. | Разработка и утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка и условий предоставления субсидий муниципальным образованиям края, заказчикам-застройщикам для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства | 2011 – 2012 гг. | - " - |
| 4.6. | Организация мониторинга жилищного строительства на территории Хабаровского края | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 5. Содействие развитию местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов |  |  |  |
| 5.1. | - Оказание содействия по расширению ассортимента строительных материалов, изделий и конструкций, выпускаемых в крае, на основе природных ресурсов местной сырьевой базы и внедрения современных технологий | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края; министерство экономического развития и внешних связей края |
| 5.2. | - Содействие в организации работы по внедрению лизинговых операций при реконструкции и техническом перевооружении предприятий строительного комплекса края | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края; министерство экономического развития и внешних связей края |
| 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| 6.1. | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания государственного жилищного фонда Хабаровского края | 2011 – 2015 гг. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 6.2. | Оказание содействия в осуществлении мероприятий по строительству и реконструкции жилых домов на территории муниципальных образований в Хабаровском крае в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | 2011 – 2015 гг. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края; министерство строительства края |
| 7. Реализация мер, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования в крае |  |  |  |
| 7.1. | Внесение изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 15 марта 2005 г. № 61 "О порядке предоставления жителям Хабаровского края государственной поддержки в строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением бюджетных средств" | первое полугодие 2011 г. | министерство строительства края; министерство экономического развития и внешних связей края |
| 7.2. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Хабаровского края о порядке и условиях предоставления государственной поддержки жителям края в строительстве жилья с привлечением корпоративных средств | 2011 г. | - " - |
| 7.3. | Проведение конкурсного отбора по осуществлению организационных функций в реализации мероприятий по строительству жилья на условиях ипотеки с привлечением бюджетных средств | 2011 г. | министерство экономического развития и внешних связей края |
| 7.4. | Разработка и утверждение критериев, порядка проведения конкурсного отбора по определению заказчиков-застройщиков строительства жилья на условиях ипотеки с привлечением бюджетных средств | 2011 г. | министерство строительства края |
| 7.5. | Разработка и утверждение критериев конкурсного отбора финансово-кредитных учреждений на право участия в мероприятиях по оказанию государственной поддержки жителям края в строительстве жилья с привлечением корпоративных средств и мероприятиях по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение и строительство жилья экономкласса на первичном рынке жилья | 2011 г. | министерство экономического развития и внешних связей края |
| 7.6. | Увеличение уставного капитала ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" | 2011 – 2015 гг. | министерство экономического развития и внешних связей края; министерство имущественных отношений края; министерство финансов края |
| 7.7. | Оказание содействия по выдаче и рефинансированию ипотечных жилищных кредитов (займов) по общефедеральной системе | 2011 – 2015 гг. | ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" (по согласованию) |
| 7.8. | Оказание содействия в участии реализации программ ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов", поддержка заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 7.9. | Оказание содействия при формировании муниципальных маневренных фондов в целях поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате предмета залога | 2011 – 2015 гг. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 7.10. | Заключение с ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" соглашения об обеспечении права граждан на реструктуризацию долга по ипотечному кредиту и утративших право проживания в жилье в результате взыскания на это жилье | первое полугодие 2011 г. | министерство экономического развития и внешних связей края |
| 7.11. | Заключение соглашения о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономкласса между Правительством Хабаровского края, ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" и ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" | второе полугодие 2011 г. | министерство экономического развития и внешних связей края; ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" (по согласованию) |
| 7.12. | Содействие развитию рынка строительства жилья экономкласса за счет реализации на территории Хабаровского края программ ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" по стимулированию предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобретения жилья и "Малоэтажное жилье", в том числе: - строительство микрорайонов многоэтажной застройки: микрорайон "Строитель" и микрорайоны № 6, 7 Северного района; - строительство микрорайона малоэтажной застройки: микрорайон № 2 района "Ореховая сопка" | 2011 – 2015 гг. | министерство экономического развития и внешних связей края; министерство строительства края; ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" (по согласованию) |
| 7.13. | Содействие в организации обеспечения привлечения средств материнского капитала в части погашения ипотечного кредита | 2011 – 2015 гг. | министерство экономического развития и внешних связей края |
| 7.14. | Подготовка и направление заявки в ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на участие в реализации программ по стимулированию предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобретения жилья и "Малоэтажное жилье" | второе полугодие 2011 г. | министерство экономического развития и внешних связей края; ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство" (по согласованию) |
| 8. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение строительства и приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края; министерство имущественных отношений края; министерство жилищно-коммунального хозяйства края |
| 9. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья и оказание услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) |  |  |  |
| 9.1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Хабаровского края в части предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и оказания услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) | первое полугодие 2011 г. | министерство молодежной политики, спорта и туризма края |
| 9.2. | Проведение семинаров и совещаний с представителями администраций муниципальных образований края, принимающих участие в реализации настоящей Программы | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 9.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение и строительство жилья, оказание услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) | 2011 – 2015 гг. | - " - |
| 10. Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров в жилищном строительстве |  |  |  |
| 10.1. | Разработка и утверждение административных регламентов исполнения государственных услуг | 2011 – 2012 гг. | министерство строительства края |
| 10.2. | Сокращение сроков организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства до 40 дней | 2011 – 2012 гг. | - " - |
| 11. Создание оптимальной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных кадров для строительной отрасли края с использованием инновационных технологий, материалов и оборудования в условиях развития частно-государственного партнерства |  |  |  |
| 11.1. | Организация мониторинга отраслевой потребности в кадрах с высшим, средним, начальным профессиональным образованием, профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке специалистов | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края |
| 11.2. | Создание отраслевого строительного кластера | 2012 – 2013 гг. | министерство образования и науки края; министерство строительства края |
| 11.3. | Обеспечение выполнения целевого заказа на подготовку кадров для строительной отрасли | 2011 – 2015 гг. | министерство образования и науки края |
| 11.4. | Формирование целевого заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для строительства | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края |
| 11.5. | Усиление общественной составляющей в управлении учреждениями профессионального образования через попечительские советы | 2011 – 2015 гг. | министерство строительства края; министерство образования и науки края |
| 11.6. | Участие представителей отрасли в разработке и реализации вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта начального и среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми и региональными потребностями | 2011 – 2012 гг. | - " - |

______________